國立體育大學

文 件 名 稱：維修管理作業須知
文 件 編 號：
制 定 部 門：總務處營繕組
制 定 日 期： 年 月 日

分發 / 單位

修 訂 紀 錄
修訂日期	單據編號	修訂內容摘要	頁次	版本

# 國立體育大學維修管理作業須知
一、目的
為有效處理及管制本校維修案件，建立維修管理制度，以提高教學、研究及服務品質，特制訂本作業須知。

二、依據
本須知依本校總務處辦事細則制定之。

三、說明
（一）公有設備或設施損壞始可申報維修。
（二）保固期間之設備或非設備損壞不得申請維修。
（三）一般之維修案件，由申請單位登入本校會計室網路請購系統填寫請購（修）單→ 行政單位 → 會計室 → 網路請購 →填寫列印】陳核後，逕送維修單位彙辦；如屬簡易之維修案件，則交付『簡易維修小組』修繕。
（四）簡易之維修案件，由申請單位填寫簡易維修申請單（附表一） →主管核章→簡易維修小組受理→修繕→簽認→結束。
（五）維修單位於收件後依性質責由專人負責經辦。
（六）維修單位收件七天後如尚未進行維修處理，請洽維修單位催辦。
（七）維修完成後需經由申請單位或人員簽認，維修程序始告結束。
（八）儀器及空調、熱水爐、電梯、發電機、特高壓、高低壓、泵浦、污水處理、電腦、影印機、飲水機、監視系統、電話、音響等屬專業技術性之機具設備，依權責招商以簽訂年度維護契約方式由廠商負責其維修保養與檢驗。
（九）加強飲用水之管理，委請專業廠商清洗水塔及蓄水池，以維護教職員工生健康。
（十）維護廠商應指派合格技術人員來校保養維護，以確保機具之正常運轉。

四、工作注意事項
（一）維修單位接獲請購（修）單後，負責承辦人須至現場勘查，如屬簡易之維修案件，則交付『簡易維修小組』修繕；倘非簡易而為一般之維修案件，則依營建工程管理作業須知以公開招標或比、議價方式招商進行維修。
（二）維修案件無法逐案維修者，應通知申請單位緣由，並彙總儘速辦理。
（三）任何維修不得破壞既有之防火避難設施。
（四）各種水、電等設施之維護，依各該設施之特性先確立養護需求，再繼以規劃訂定所需養護勞務項目並予以量化後，依相關規定程序簽核辦理勞務採購招標委外養護；於養護維修上所需之零件、配件等材料，由本校依規定程序辦理採購，再提供予承攬養護勞務之廠商進行維修；遇有水、電等設施在檢修、改設或新設上之需求，而該需求非屬前揭委外養護勞務範圍內者，則依規定程序辦理採購召商檢修或施設。
（五）緊急事件之維修為求時效可先以電話通知再補填請購（修）單，上班時段請逕電維修單位派員或連繫廠商迅速派員處理，下班時段請電轉駐警隊依廠商電話表連繫廠商迅速派員處理。

五、作業內容
本作業分為收件、維修、簽認三部分：
（一）收件作業
申請單位填寫請購（修）單，陳核後，逕送維修單位彙辦；如屬簡易之維修案件，則交付『簡易維修小組』修繕。
（二）維修作業
1.維修單位→現場勘查→可自行維修→『簡易維修小組』或「承攬養護勞務廠商」維修→
（1）七日內進行維修→完成維修→結束（其有影響日常生活作息者，則以即報即修為原則）。
（2）七日內未進行維修→請電洽維修單位催辦→完成維修→結束。
2.維修單位→現場勘查→無法自行維修→依營建工程管理作業須知委請廠商維修→由維修單位或使用單位檢據結報核銷→結束。
（三）簽認作業
自行或委請廠商完成維修→維修申請或使用單位、人員簽認→歸檔→結束。

國立體育大學簡易維修申請單暨修繕紀錄回報單
表一
□水電 □木器 □水泥 □電話內線 □五金 □其他
申請日期： / 年 月 日		收件日期： / 年 月 日		編號：
檢修項目：
工作地點：
處理情形（含耗料）紀錄：
建議事項：
請 修 單 位	維 修 單 位				完工後請修單位點驗簽名確認欄
聯絡電話：	□簡易維修小組 / □養護勞務承商：		營繕組：
申請人：
	維修人員：
單位主管：	□小組長： / □領班：		總務長：

表單編號：